ข้อเสนอโครงการ

ระบบลงทะเบียนและจัดการอบรม

สมาคมสายใยครอบครัว (FamilyLink)

เฟสแรก (Phase 1) · มิถุนายน 2569

# 1. บทสรุปโครงการ

ปัจจุบันสมาคมสายใยครอบครัวใช้ Google Forms, Google Sheets, LINE และเอกสารกระดาษในการจัดการการลงทะเบียนอบรม ซึ่งทำให้ข้อมูลผู้เข้าร่วมกระจายอยู่ในหลายที่ เจ้าหน้าที่ต้องสร้างฟอร์มและ Spreadsheet ใหม่ทุกครั้งที่เปิดอบรม และอาจเกิดข้อมูลซ้ำซ้อนได้

โครงการนี้มุ่งพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันกลาง ที่รวมการลงทะเบียน ข้อมูลผู้เข้าร่วม การจัดการหลักสูตร และการส่งออกข้อมูลไว้ในที่เดียว โดยใช้ LINE Official Account เป็นช่องทางสื่อสาร

🎯 เป้าหมายหลัก ลดภาระงานเจ้าหน้าที่ · รวมข้อมูลผู้เข้าร่วมไว้ในระบบเดียว · รองรับการขยายตัวสู่องค์กรพันธมิตรในอนาคต

# 2. ขอบเขตงาน Phase 1

## สิ่งที่จะพัฒนา

- ระบบสมาชิกและสิทธิ์เจ้าหน้าที่ (Staff Login & Role Management)

- การสร้างและจัดการหลักสูตร (Course & Course Run Management)

- แบบฟอร์มลงทะเบียนบนมือถือ (Mobile-Friendly Registration Form)

- ลิงก์ลงทะเบียนที่แชร์ได้ผ่าน LINE, Facebook, QR Code หรือพนักงาน

- ฐานข้อมูลผู้เข้าร่วมกลาง ลดข้อมูลซ้ำซ้อน

- หน้า Dashboard สำหรับเจ้าหน้าที่ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

- ส่งออกข้อมูลเป็น Excel

- บันทึกความยินยอม PDPA

- รองรับ LINE Official Account เป็นช่องทางส่งลิงก์ลงทะเบียน

## สิ่งที่วางแผนเพิ่มในระยะหลัง

- บันทึกการเข้าร่วม (Attendance) และ QR Check-in

- ส่งข้อความเตือนผ่าน LINE

- ออกใบประกาศนียบัตร

- นำเข้าข้อมูลเก่าจาก Google Sheets

## ไม่อยู่ในขอบเขต Phase 1

- แอปพลิเคชันมือถือ (Native App)

- ระบบ CRM ผู้บริจาค

- การจับคู่อาสาสมัคร / Peer Mentor

- ระบบชำระเงิน (SaaS Billing)

# 3. กลุ่มผู้ใช้งาน

| กลุ่มผู้ใช้ | หน้าที่และการใช้งาน |
| --- | --- |
| ผู้เข้าร่วมอบรม | เปิดลิงก์บนมือถือ กรอกข้อมูล ยินยอม PDPA — ไม่ต้องติดตั้งแอป |
| เจ้าหน้าที่ | สร้างหลักสูตร แชร์ลิงก์ ดูรายชื่อ Export Excel เพิ่มผู้เข้าร่วมแบบ Walk-in |
| ผู้ดูแลองค์กร | จัดการสิทธิ์เจ้าหน้าที่ ตั้งค่าองค์กร |
| เจ้าของระบบ | ดูแลโครงสร้างพื้นฐาน ความปลอดภัย สำรองข้อมูล |

# 4. ขั้นตอนการลงทะเบียน (Overview)

ขั้นตอนหลัก - เจ้าหน้าที่สร้างหลักสูตรและรอบอบรมในระบบ - ระบบสร้างลิงก์ลงทะเบียน → แชร์ผ่าน LINE / Facebook / QR Code - ผู้เข้าร่วมเปิดลิงก์บนมือถือ กรอกข้อมูล ยืนยัน PDPA - ระบบบันทึกข้อมูลและแสดงผลบน Dashboard ทันที - เจ้าหน้าที่ Export Excel ตามต้องการ

# 5. แนวทางเทคนิค (ระดับสูง)

ระบบทั้งหมดเป็นเว็บแอปพลิเคชัน ไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันบนมือถือ รองรับการทำงานบน Browser ทุกอุปกรณ์

| ส่วนประกอบ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ฝั่งผู้ใช้งาน | เว็บฟอร์มที่ออกแบบสำหรับมือถือ (Mobile-Friendly) |
| ฝั่งเจ้าหน้าที่ | Admin Dashboard บนเว็บ |
| ฐานข้อมูล | PostgreSQL (Supabase, Region Singapore) |
| LINE Integration | ช่องทางแชร์ลิงก์และส่งข้อความ ไม่บังคับใช้ LINE ในการลงทะเบียน |
| สถาปัตยกรรม | Multi-Tenant (รองรับองค์กรพันธมิตรในอนาคต) |

# 6. ความปลอดภัยและ PDPA

ระบบถูกออกแบบให้เป็นไปตามหลักการ PDPA ตั้งแต่เริ่มต้น ประกอบด้วย:

- เก็บข้อมูลเฉพาะที่จำเป็น

- บันทึกความยินยอมพร้อม Timestamp และเวอร์ชันข้อความ

- แยกข้อมูลแต่ละองค์กรออกจากกันโดยสิ้นเชิง

- กำหนดสิทธิ์เจ้าหน้าที่ตามบทบาท (Role-Based Access)

- วางแผนกระบวนการส่งออก/ลบข้อมูลตามคำร้องขอ

# 7. ประเด็นที่ยังต้องการข้อมูลจากสมาคม

เพื่อให้การพัฒนาระบบตรงกับการทำงานจริงของสมาคม มีประเด็นที่จำเป็นต้องได้รับการยืนยันก่อนเริ่มพัฒนา ดังนี้:

## 7.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมและแบบฟอร์ม

⚠️ ประเด็นที่ต้องตัดสินใจก่อนเริ่มพัฒนา - ฟิลด์ที่บังคับในแบบฟอร์มลงทะเบียนคืออะไร — ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร ถือเป็น Core Field แต่ยังมีอีกหรือไม่ เช่น อีเมล อายุ จังหวัด ความสัมพันธ์ผู้ดูแล? - สมาคมต้องเก็บข้อมูลอ่อนไหวหรือไม่ — เช่น ข้อมูลสุขภาพ การวินิจฉัยโรค สถานะครอบครัว หากต้องเก็บจะต้องมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลที่เข้มงวดขึ้น - ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลซ้ำซ้อนอย่างไร — ระบบจะใช้เบอร์โทรศัพท์เป็นหลักในการ Deduplicate - ข้อมูล PDPA ต้องใช้ถ้อยคำอย่างไร และเก็บข้อมูลได้นานแค่ไหน — จำเป็นต้องกำหนดก่อนระบบ Go-Live

## 7.2 โครงสร้างหลักสูตรและการลงทะเบียน

⚠️ ประเด็นที่กระทบโครงสร้างฐานข้อมูลโดยตรง - หลักสูตรแต่ละรายการมีกี่วัน/กี่ Session? — ทราบว่ามีทั้งหลักสูตร 1 วัน และหลายวัน ต้องการข้อมูลละเอียดขึ้นเพื่อออกแบบโครงสร้าง Session ให้ถูกต้อง - การลงทะเบียนต้องผ่านการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ก่อนหรือไม่? — หากต้องการ Approval Flow จะส่งผลต่อการออกแบบ Status และ Notification - ต้องการระบบ Waitlist หรือกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุดหรือไม่? — หากต้องการจำกัด Capacity ต้องออกแบบล่วงหน้า - ผู้เข้าร่วมจะได้รับข้อความยืนยันหลังลงทะเบียนหรือไม่? — ต้องตัดสินใจว่าจะใช้ LINE หรือ SMS/Email เป็นช่องทางหลัก

## 7.3 LINE Official Account

⚠️ ต้องรู้ก่อนออกแบบระบบ LINE - สมาคมมี LINE Official Account อยู่แล้วหรือไม่? — และปัจจุบันใครเป็นผู้ดูแล? - ต้องการให้ผู้เข้าร่วมลงทะเบียนผ่าน LINE เท่านั้น หรือสามารถลงทะเบียนจากช่องทางอื่นได้? — ระบบออกแบบให้ LINE เป็นช่องทางเสริม ไม่ใช่บังคับ - หากไม่มี LINE ต้องการส่งเตือนผ่าน SMS หรืออีเมลหรือไม่? — มีผลต่อค่าใช้จ่าย API

## 7.4 ใบประกาศนียบัตรและการเข้าร่วม

⚠️ ต้องตัดสินใจว่าอยู่ใน MVP หรือเพิ่มในภายหลัง - ปัจจุบันสมาคมออกใบประกาศนียบัตรหรือไม่? — หากออก ต้องการรวมในระบบ Phase 1 หรือเพิ่มในระยะถัดไป? - เกณฑ์การรับใบประกาศนียบัตรคืออะไร? — เข้าร่วมครบทุก Session / เข้าร่วมอย่างน้อย X วัน / เจ้าหน้าที่อนุมัติ? - ปัจจุบันเจ้าหน้าที่บันทึกการเข้าร่วมอย่างไร? — เซ็นชื่อกระดาษ? เช็คชื่อบน Excel? หรือมีวิธีอื่น?

## 7.5 รายงานและข้อมูลเดิม

⚠️ ส่งผลต่อรูปแบบ Export และการนำเข้าข้อมูลเก่า - Excel ที่เจ้าหน้าที่ใช้อยู่มีคอลัมน์อะไรบ้าง? — ระบบใหม่ควร Export ให้ตรงกับรูปแบบที่คุ้นเคย เพื่อให้เปลี่ยนผ่านได้ง่าย - มีรายงานใดที่ต้องส่งให้แหล่งทุนหรือคณะกรรมการ? — เพื่อออกแบบรายงานให้ตอบโจทย์ตั้งแต่ต้น - ต้องการนำเข้าข้อมูลเก่าจาก Google Sheets หรือไม่? — หากต้องการ ควรประเมินขนาดและความสม่ำเสมอของข้อมูลก่อน

# 8. ความเสี่ยงหลักและแนวทางรับมือ

🔴  ความเสี่ยงที่ 1: ขอบเขตงานขยายเกินกว่าที่วางแผน (Scope Creep)

Phase 1 มีความเสี่ยงสูงที่งานจะขยายตัว หากพยายามพัฒนาระบบลงทะเบียน + LINE Automation + QR Check-in + ใบประกาศ + นำเข้าข้อมูลเก่า พร้อมกันทั้งหมดในคราวเดียว จะทำให้ระยะเวลาพัฒนาและความซับซ้อนเพิ่มขึ้นมาก และอาจไม่ได้ระบบที่ใช้งานได้จริงในเวลาที่เหมาะสม

แนวทางรับมือ - เริ่มจาก Core ก่อน: ระบบลงทะเบียน + Dashboard + Export Excel - ฟีเจอร์อื่นเพิ่มได้ภายหลังเมื่อ Core ทำงานได้เสถียรแล้ว - กำหนดและตกลง Scope ร่วมกันอย่างชัดเจนก่อนเริ่ม Sprint แต่ละรอบ

🔴  ความเสี่ยงที่ 2: ความเสี่ยงด้าน PDPA (ข้อมูลอ่อนไหว)

สมาคมทำงานกับผู้ดูแลและผู้ป่วยจิตเวช ซึ่งอาจมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลที่เป็น "ข้อมูลอ่อนไหว" ตามนิยามของ PDPA เช่น ข้อมูลสุขภาพ การวินิจฉัยโรค หรือสถานะทางจิตใจ ซึ่งต้องใช้มาตรการคุ้มครองที่เข้มงวดกว่าข้อมูลทั่วไป

หากเริ่มเก็บข้อมูลอ่อนไหวโดยไม่มีระบบรองรับที่เหมาะสม อาจมีความเสี่ยงทางกฎหมายต่อสมาคม

แนวทางรับมือ - MVP ควรหลีกเลี่ยงข้อมูลอ่อนไหวก่อน จนกว่าจะมีระบบ Access Control และ Consent ที่ครบถ้วน - หากจำเป็นต้องเก็บ ต้องกำหนดถ้อยคำ Consent ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และระบุวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลอย่างชัดเจน - ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้าน PDPA หากสมาคมต้องการเก็บข้อมูลสุขภาพ

🟡  ความเสี่ยงที่ 3: เจ้าหน้าที่อาจปรับตัวเข้าสู่ระบบใหม่ได้ยาก (Staff Adoption)

เจ้าหน้าที่คุ้นเคยกับ Google Forms และ Excel มายาวนาน การเปลี่ยนมาใช้ระบบใหม่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ และหากระบบใหม่ซับซ้อนกว่าเดิม อาจมีการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง

แนวทางรับมือ - คงไว้ซึ่งการ Export Excel เพื่อให้เจ้าหน้าที่ยังทำงานกับข้อมูลในรูปแบบที่คุ้นเคย - ออกแบบ Dashboard ให้เรียบง่าย ใช้งานได้บนมือถือ - ควรทำ User Testing กับเจ้าหน้าที่จริงในระยะเริ่มต้น ก่อน Go-Live

🟡  ความเสี่ยงที่ 4: การพึ่งพา LINE (LINE Dependency)

LINE Official Account มีข้อจำกัดด้าน Messaging API โดยเฉพาะแผน Free ที่จำกัดจำนวนข้อความต่อเดือน หากสมาคมมีผู้ติดตามจำนวนมากและต้องการส่งข้อความเตือนหลายครั้ง อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

นอกจากนี้ หากการเชื่อมต่อ LINE API มีปัญหา ระบบการลงทะเบียนต้องยังทำงานได้ตามปกติ

แนวทางรับมือ - LINE เป็นช่องทาง "เสริม" เท่านั้น ระบบลงทะเบียนทำงานได้โดยไม่ต้องพึ่ง LINE - เจ้าหน้าที่สามารถส่งลิงก์ลงทะเบียนด้วยตนเองได้เสมอ หาก LINE มีปัญหา

🟡  ความเสี่ยงที่ 5: ความซับซ้อนของโครงสร้าง Multi-Tenant

การออกแบบระบบให้รองรับองค์กรพันธมิตรหลายองค์กรในอนาคต (Multi-Tenant) มีความซับซ้อนมากกว่าระบบองค์กรเดียว หากออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลผิดพลาด อาจเกิดปัญหาข้อมูลรั่วไหลข้ามองค์กร หรือต้องแก้โครงสร้างครั้งใหญ่ในภายหลัง

แนวทางรับมือ - ใส่ organization_id ในทุก Table ตั้งแต่เริ่มต้น แม้ Phase 1 จะมีแค่ FamilyLink องค์กรเดียว - ไม่พัฒนาระบบ Billing หรือ Public Tenant Signup ใน Phase 1 เพื่อไม่ให้ซับซ้อนเกินจำเป็น

# 9. ขั้นตอนต่อไป

เพื่อให้โครงการเริ่มต้นได้ สมาคมและทีมพัฒนาควรดำเนินการดังนี้:

- นัดประชุมร่วมกัน เพื่อตอบคำถามในหัวข้อที่ 7 พร้อมตัวอย่าง Excel ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน - ตกลง Scope MVP ร่วมกัน โดยเน้น Core Registration + Export ก่อน - ส่งตัวอย่างฟอร์มและ Spreadsheet ที่ใช้อยู่ เพื่อให้ทีมพัฒนาออกแบบให้ตรงกับการทำงานจริง - ยืนยันถ้อยคำ PDPA Consent และนโยบายการเก็บรักษาข้อมูล - เริ่มพัฒนา Prototype ระบบลงทะเบียนและ Admin Dashboard เบื้องต้น เพื่อรับ Feedback รอบแรก

เอกสารนี้จัดทำขึ้นสำหรับการหารือภายในระหว่างทีมพัฒนาและสมาคมสายใยครอบครัว

มิถุนายน 2569